Sprint Retrospectiva - Proyecto Árboles y Podas Chile - Team FDF

# **¿Qué salió bien?**

* Excelente comunicación y coordinación entre los integrantes del equipo.
* Se cumplieron con los objetivos planificados del sprint, incluyendo el avance en el rediseño responsive y la integración inicial del catálogo de servicios.
* La base de datos con distintos tipos de árboles y palmeras fue correctamente estructurada y poblada, permitiendo su visualización en la sección de servicios.
* Se lograron resultados positivos en la configuración inicial de SEO y pruebas de visualización en dispositivos móviles.

# **¿Qué se puede mejorar?**

* Mejorar la estimación de tiempos en tareas críticas como la integración del carrito de compras y los métodos de pago.
* Ampliar las pruebas de usabilidad y rendimiento, especialmente en la visualización del catálogo de árboles y productos en distintos navegadores.
* Fortalecer la documentación técnica del backend y la trazabilidad de las historias de usuario en el tablero Scrum.
* Aumentar la revisión cruzada de código entre los miembros del equipo antes de los merges finales.

# **Acciones para el próximo Sprint**

* Revisar y reorganizar el backlog priorizando tareas relacionadas con la integración del carrito de compras, pasarelas de pago y validaciones del flujo de compra.
* Implementar pruebas unitarias y de integración en los módulos de API y base de datos de servicios.
* Coordinar una revisión con el cliente para validar el catálogo de árboles y palmeras, junto con la estructura del portafolio de trabajos.
* Dedicar más tiempo a la optimización SEO avanzada.
* Consolidar la documentación técnica y funcional del proyecto para asegurar continuidad en las siguientes fases.