# Sprint Retrospectiva - Proyecto Árboles y Podas Chile - Team FDF

# ¿Qué salió bien?

- Excelente comunicación y coordinación entre los integrantes del equipo.

- Se cumplieron con los objetivos planificados del sprint, incluyendo el avance en el rediseño responsive y la integración inicial del catálogo de servicios.

- La base de datos con distintos tipos de árboles y palmeras fue correctamente estructurada y poblada, permitiendo su visualización en la sección de servicios.

- Se lograron resultados positivos en la configuración inicial de SEO y pruebas de visualización en dispositivos móviles.

# ¿Qué se puede mejorar?

- Mejorar la estimación de tiempos en tareas críticas como la integración del carrito de compras y los métodos de pago.

- Ampliar las pruebas de usabilidad y rendimiento, especialmente en la visualización del catálogo de árboles y productos en distintos navegadores.

- Fortalecer la documentación técnica del backend y la trazabilidad de las historias de usuario en el tablero Scrum.

- Aumentar la revisión cruzada de código entre los miembros del equipo antes de los merges finales.

# Acciones para el próximo Sprint

- Revisar y reorganizar el backlog priorizando tareas relacionadas con la integración del carrito de compras, pasarelas de pago y validaciones del flujo de compra.

- Implementar pruebas unitarias y de integración en los módulos de API y base de datos de servicios.

- Coordinar una revisión con el cliente para validar el catálogo de árboles y palmeras, junto con la estructura del portafolio de trabajos.

- Dedicar más tiempo a la optimización SEO avanzada.

- Consolidar la documentación técnica y funcional del proyecto para asegurar continuidad en las siguientes fases.