|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir completamente con todos los plazos establecidos en la carta Gantt inicial. Si bien he avanzado significativamente en el desarrollo de la estructura base del e-commerce, he experimentado retrasos en la implementación de algunas funcionalidades específicas como la integración completa con WebPay. Factores que han facilitado el desarrollo: - La planificación inicial detallada me permitió tener claras las prioridades del proyecto. - Mi experiencia previa en Django aceleró el desarrollo del backend y la estructura base. - La investigación previa sobre requisitos técnicos me ayudó a evitar algunos problemas comunes. Factores que han dificultado el desarrollo: - La integración con WebPay resultó más compleja de lo anticipado, especialmente en el manejo de respuestas y confirmación de transacciones. - Dificultades con versiones de librerías y dependencias que requerían más tiempo de resolución. - La identificación y solución de errores en el flujo de pagos consumió más tiempo del planeado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades mediante: - Enfoque incremental: Dividiendo la integración con WebPay en partes más pequeñas y manejables. - Investigación focalizada: Dedicando tiempo específico a estudiar la documentación oficial de WebPay. - Evaluando diferentes enfoques cuando una solución no funcionaba.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo ha sido consistente y he logrado avances significativos, aunque con algunos retrasos en áreas técnicas complejas. Aspectos que destaco: - La estructura base del e-commerce es sólida y bien organizada. - La interfaz de usuario es profesional y responsive. - El sistema de carrito funciona correctamente. Aspectos a mejorar: - Gestión del tiempo: Necesito asignar más tiempo para las integraciones complejas. - Enfoque en MVP: Debo priorizar las funcionalidades esenciales sobre las perfecciones. - Documentación: Falta documentar algunos procesos técnicos para mantenimiento futuro.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes técnicas: - ¿Cuál es el enfoque más eficiente para depurar problemas en integraciones de pago? Preguntas para el docente: - ¿Existe flexibilidad en los plazos para integraciones técnicas complejas? - ¿Qué aspectos del sistema de pagos son considerados críticos para la evaluación? - ¿Recomienda algún enfoque específico para la integración con WebPay en Django? Preguntas para pares: - ¿Han enfrentado desafíos similares con integraciones de pago? - ¿Qué estrategias usaron para manejar los retrasos técnicos? - ¿Cómo priorizaron funcionalidades cuando el tiempo era limitado

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que no es necesaria una redistribución mayor del trabajo, ya que hemos encontrado un buen equilibrio y dinámica de colaboración entre los 3 miembros del equipo. La distribución actual funciona bien y cada uno ha demostrado compromiso con sus responsabilidades.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos nuestro trabajo en grupo como muy positivo y efectivo. Hemos logrado establecer una dinámica de colaboración que nos ha permitido avanzar consistentemente en el proyecto, manteniendo un buen ambiente de trabajo y apoyándonos mutuamente en los desafíos técnicos. Aspectos positivos que destacamos: Hemos mantenido una comunicación constante y transparente, cumplimos con los acuerdos de reuniones y plazos establecidos, todos participamos en las discusiones técnicas y tomamos decisiones consensuadas, logramos distribuir las tareas de manera equitativa, cada uno ha contribuido desde sus habilidades específicas. Aspectos que podríamos mejorar: Podríamos mejorar en documentar decisiones técnicas importantes, implementar un sistema más formal de seguimiento de tareas pendientes, ser más precisos en la estimación de tiempos para tareas complejas.